

**КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 01.11. 2018 г. № 1187**

**Об утверждении муниципальной программы**

**муниципального района «Малоярославецкий район»**

**«Чистая вода в муниципальном районе**

**«Малоярославецкий район»**

Руководствуясь постановлениями Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» от 19.08.2013 № 1396 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района «Малоярославецкий район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Малоярославецкий район» (в редакции постановления от 29.05.2015 № 809, от 19.02.2016 № 161, от 13.07.2016 № 743, от 19.04.2017 № 501, от 11.09.2018 № 928), от 12.10.2018 № 1068 «Об утверждении перечней муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального района «Малоярославецкий район», статьей 32 Устава муниципального района «Малоярославецкий район», Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального района   
«Малоярославецкий район» «Чистая вода в муниципальном районе «Малоярославецкий район» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» от 29.12.2016 № 1417 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Малоярославецкий район» «Чистая вода в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 и подлежит опубликованию в газете «Маяк».

**Временно исполняющий обязанности**

**Главы Малоярославецкой районной**

**администрации муниципального района**

**«Малоярославецкий район» В.В. Парфёнов**

Приложение

к постановлению Малоярославецкой

районной администрации

муниципального района «Малоярославецкий район»

от 01.11.2018г. № 1187

**Муниципальная программа муниципального района «Малоярославецкий район»**

**«Чистая вода в муниципальном районе «Малоярославецкий район»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Чистая вода в муниципальном районе**

**«Малоярославецкий район»** (далее- муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи | | | | | | | |
| 2.Участники муниципальной программы | Финансовый отдел | | | | | | | |
| 3. Цели муниципальной программы | Обеспечение населения муниципального района «Малоярославецкий район» питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах | | | | | | | |
| 4. Задачи муниципальной программы | -развитие коммунальных централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального района «Малоярославецкий район»;  - ликвидация дефицита питьевого водоснабжения в ряде населенных пунктов муниципального района «Малоярославецкий район»;  - реконструкция и модернизация объектов водоснабжения населенных пунктов муниципального района «Малоярославецкий район» с внедрением передовых технологий очистки питьевой воды в целях обеспечения ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. | | | | | | | |
| 5.Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены | | | | | | | |
| 6.Индикаторы муниципальной  программы | Количество отремонтированных объектов водоснабжения  Количество восстановленного и реконструированного водопроводно-канализационного комплекса | | | | | | | |
| 7. Сроки и этапы реализации программы | 2019 – 2024 годы, 6 лет, в один этап | | | | | | | |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | в том числе по годам: | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего, | 17529,9 | 3850 | 8279,9 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета МР «Малоярославецкий район» | 8100 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
|  | средства областного бюджета | 9429,9 | 2500 | 6929,9 |  |  |  |  |

**1. Приоритеты политики органов местного самоуправления муниципального района «Малоярославецкий район» в сфере реализации муниципальной программы.**

Приоритеты муниципальной политики в сфере водоснабжения и водоотведения установлены Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=32DB7ECB92A9D58ACA9AF61D511F9C91F191C8BD85F3E0E0935D703E66L2u8E) от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

**2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

2.1 Цели, задачи муниципальной программы

Основной целью программы является обеспечение населения Малоярославецкого района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.

Достижение цели программы будет осуществляться решением следующих задач:

- развитие коммунальных централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Малоярославецкого района;

- ликвидация дефицита питьевого водоснабжения в ряде населенных пунктов Малоярославецкого района;

- реконструкция и модернизация объектов водоснабжения населенных пунктов Малоярославецкого района с внедрением передовых технологий очистки питьевой воды в целях обеспечения ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

2.2 Индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно оцениваться на основании следующих целевых индикаторов:

**Сведения**

**об индикаторах муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение по годам: | | | | | | | |
| 2017  факт | 2018 оценка | реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| «Чистая вода в муниципальном районе «Малоярославецкий район» | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество отремонтированных объектов водоснабжения | штук | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | Количество восстановленного и реконструированного водопроводно-канализационного комплекса | м | 0 | 2 420 | 0 | 1638 | 1692 | 500 | 0 | 0 |

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

**муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы планируется в рамках следующих основных направлений (мероприятий):

- капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства муниципальной собственности;

- проектирование очистных сооружений с экспертизой;

- реконструкция водопроводной сети, нуждающейся в замене.

Осуществление мероприятий будет проходить в рамках требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**4. Объем финансирования муниципальной программы**

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из местного бюджета, ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального района «Малоярославецкий район» на очередной финансовый год и на плановый период.

Затраты на реализацию программных мероприятий рассчитываются, исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Стоимость выполнения работ в процессе реализации мероприятий программы будет уточняться в соответствие с выполненными проектной документацией, сметными расчетами. Оплата фактически выполненных работ будет производиться в соответствии с фактическим уровнем цен на применяемые материалы, приборы, поправочные коэффициенты на строительно-монтажные работы.

Мероприятия программы и объемы их финансирования могут быть ежегодно откорректированы с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

Комплексная реализация мероприятий по энергосбережению в полном объеме должна производиться, исходя из заинтересованности всех участников процесса и включать в себя средства бюджетов всех уровней:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | в том числе по годам: | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего, | 17529,9 | 3850 | 8279,9 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета МР «Малоярославецкий район» | 8100 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| средства областного бюджета | 9429,9 | 2500 | 6929,9 |  |  |  |  |

**5. Механизм реализации муниципальной программы**

Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программы, руководит и контролирует ее исполнителей, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения программы;

- ежегодно готовит доклад о ходе реализации программы;

- осуществляет ведение отчетности по реализации программы;

- ежегодно готовит, в установленном порядке, предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации программы;

- разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

- согласовывает с основными участниками программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.

**6. Перечень мероприятий муниципальной программы**

Мероприятия программы включает в себя выполнение следующих работ по объектам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Виды работ | Стоимость работ  (руб., коп.) | | | | | | Примечание | |
| общая | | местный бюджет | | областной бюджет | |  | |
|  | Перечень объектов подлежащих ремонту в рамках реализации муниципальной программы «Чистая вода» на территории муниципального района «Малоярославецкий район» в 2019 г. | | | | | | | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации с. Головтеево | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | |  | |  | |
| 2 | Капитальный ремонт водозабора СП «Деревня Березовка» | 2 777 778,00 | | 277 778,00 | | 2 500 000,00 | |  | |
| 3 | Строительство децентрализованных источников водоснабжения в Малоярославецком районе | 72 222,00 | | 72 222,00 | |  | |  | |
|  | **Итого:** | **3 850 000,00** | | **1 350 000,00** | | **2 500 000,00** | |  | |
| №п/п | Виды работ | | Стоимость работ  (руб., коп.) | | | | | | Примечание |
| общая | | местный бюджет | | областной бюджет | |  |
|  | Перечень объектов подлежащих ремонту в рамках реализации муниципальной программы «Чистая вода» на территории муниципального района «Малоярославецкий район» в 2020 г. | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения (980м) СП «Поселок Юбилейный» | | 1 111 111,0 | | 111 111,00 | | 1 000 000,0 | |  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения (150м) ВК17 – ВК18 СП «Деревня Березовка» | | 222 222,00 | | 22 222,00 | | 200 000,0 | |  |
| 3 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения (145м) СП «Деревня Рябцево» | | 218 000,00 | | 21 800,00 | | 196 200,0 | |  |
| 4 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения (80м) СП «Деревня Захарово» | | 160 000,00 | | 16 000,00 | | 144 000,0 | |  |
| 5 | СП «Поселок Кудиново»Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения (283м) СП «Село Кудиново» | | 370 000,00 | | 37 000,00 | | 333 000,0 | |  |
| 6 | Капитальный ремонт водозабора СП «Деревня Березовка» Малоярославецкого района (замена оборудования) | | 160 000,00 | | 16 000,00 | | 144 000,0 | |  |
| 7 | Капитальный ремонт водозабора деревни Митинки СП «Спас-Загорье» Малоярославецкого района | | 1 400 000,0 | | 140 000,00 | | 1 260 000,0 | |  |
| 8 | Капитальный ремонт водозабораСП «Спас-Загорье» «Деревня Митинки» Малоярославецкого района (замена оборудования) | | 160 000,00 | | 16 000,00 | | 144 000,0 | |  |
| 9 | Капитальный ремонт водозабора СП «Село Кудиново» Малоярославецкого района (замена оборудования). | | 300 000,00 | | 30 000,00 | | 270 000,0 | |  |
| 10 | Капитальный ремонт канализационно-насосной станции СП«Село Кудиново» Малоярославецкого района (замена оборудования). | | 160 000,00 | | 16 000,00 | | 144 000,0 | |  |
| 11 | Капитальный ремонт водозабора сельского поселения «Поселок Юбилейный» Малоярославецкого района (замена оборудования). | | 155 000,00 | | 15 500,00 | | 139 500,00 | |  |
| 12 | Капитальный ремонт водозабора скважина №1 СП «Село Ильинское» | | 2 349 200,0 | | 234 920,00 | | 2 114 280,0 | |  |
| 13 | Капитальный ремонт сетей электроснабжения (СИП 4х2,5) от котельной(дизель-генератор до водозабора (500м) сельского поселения «Село Ильинское». | | 934 355,00 | | 93 435,00 | | 840 920 ,0 | |  |
| 14 | Строительство децентрализованных источников водоснабжения в СП Малоярославецкого района | | 580 012,00 | | 580 012,00 | |  | |  |
|  | **Итого** | | **8 279 900,0** | | **1 350 000,0** | | **6 929 900,0** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Виды работ | Стоимость работ  (руб., коп.) | Источник финансирования | | | Примечание |
| общая | местный бюджет | областной бюджет | |  |
|  | Перечень объектов подлежащих ремонту в рамках реализации муниципальной программы «Чистая вода» на территории муниципального района «Малоярославецкий район» в 2021 г. | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения (980м) ВК18 – ВК11 сельского поселения «Село Ильинское». | 980 000,00 | 980 000,00 |  | |  |
| 2 | Строительство децентрализованных источников водоснабжения в СП Малоярославецкого района | 370 000,00 | 370 000,00 |  | |  |
|  | **Итого** | **1 350 000,0** | **1 350 000,0** |  | |  |
|  | | | | | | |
| №п/п | Виды работ | Стоимость работ  (руб., коп.) | Источник финансирования | | | Примечание |
| общая | местный бюджет | | областной бюджет |  |
|  | Перечень объектов подлежащих ремонту в рамках реализации муниципальной программы «Чистая вода» на территории муниципального района «Малоярославецкий район» в 2022 г. | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт канализационно-насосной станции с заменой автоматики сельского поселения «Поселок Юбилейный | 950 000,00 | 950 000,00 | |  |  |
| 2 | Строительство децентрализованных источников водоснабжения в СП Малоярославецкого района | 400 000,00 | 400 000,00 | |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт канализационно-насосной станции ( замена автоматики и 2-х насосов) СП «Село Ильинское». | 715 000,00 |  | |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт канализационного коллектора дм 150мм (212м) в районе Дома Ветеранов СП «Село Ильинское» | 560 000,00 |  | |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт сетей электроснабжения (СИП 4х2,5) от водозабора до скважины №1 СП «Село Кудиново» | 720 000,00 |  | |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт сетей электроснабжения (СИП 4х2,5) от скважины №1 до скважины №2 СП «Село Кудиново» | 820 000,00 |  | |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт сетей электроснабжения (СИП 4х2,5) от КНС до скважины №2 сельского поселения «Село Кудиново» | 690 000,00 |  | |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт водозабора сельского поселения «Деревня Прудки» | 2 000 000,0 |  | |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ВК11 по ул. Березовая сельского поселения «Село Головтеево» «Деревня Афанасово» | 380 000,00 |  | |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт станции первого подъема водозабора с заменой оборудования сельского поселения «Село Головтеево» «Деревня Афанасово» | 1 450 000,0 |  | |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт станции первого подъема водозабора с заменой оборудования сельского поселения «Поселок Юбилейный» | 1 260 000,0 |  | |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения ВК66 – ВК8 сельского поселения «Село Головтеево» «Деревня Афанасово» | 420 000,00 |  | |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт канализационно-насосной станции (замена 2-х насосов) сельского поселения «Деревня Рябцево» Малоярославецкого района | 420 000,00 |  | |  |  |
|  | **Итого** | **10 785 000,0** | **1 350 000,0** | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Виды работ | Стоимость работ  (руб., коп.) | Источник финансирования | | Примечание |
| общая | местный бюджет | областной бюджет |  |
|  | Перечень объектов подлежащих ремонту в рамках реализации муниципальной программы «Чистая вода» на территории муниципального района «Малоярославецкий район» в 2023 г. | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора (500м) СП «Село Головтеево» д. Афанасово | 950 000,00 | 950 000,00 |  |  |
| 2 | Строительство децентрализованных источников водоснабжения в СП Малоярославецкого района | 400 000,00 | 400 000,00 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт водозабора СП «Деревня Рябцево» | 2 000 000,0 |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт водозабора СП «Село Головтеево» д.Максимовка | 1 500 000,00 |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт водозабора СП «Село Спас-Загорье»  д. Митинки | 2 500 000,00 |  |  |  |
|  | **Итого** | **7 350 000,00** | **1 350 000,0** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Виды работ | Стоимость работ  (руб., коп.) | Источник финансирования | | | Примечание |
| общая | | местный бюджет | областной бюджет |  |
|  | Перечень объектов подлежащих ремонту в рамках реализации муниципальной программы «Чистая вода» на территории муниципального района «Малоярославецкий район» в 2024 г. | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт канализационно-насосной станции (с заменой двух насосов и автоматики) СП «Село Спас-Загорье» д. Митинки» | 560 000,00 | | 560 000,00 |  |  |
| 2 | Замена водонапорной башни Рожновского (высотой 18м) СП «Поселок Юбилейный» | 460 000,00 | | 460 000,00 |  |  |
| 3 | Строительство децентрализованных источников водоснабжения в СП Малоярославецкого района | 330 000,00 | | 330 000,00 |  |  |
| 4 | Реконструкция очистных сооружений СП «Село Спас-Загорье» «Село Оболенское» | 4 000 000,00 | |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт водозабора СП «Село Головтеево» | 2 500 000,00 | |  |  |  |
|  | **Итого** | **7 850 000,00** | | **1 350 000,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Виды работ | Стоимость работ  (руб., коп.) | Источник финансирования | | | Примечание |
| общая | местный бюджет | | областной бюджет |  |
|  | Перечень объектов МО ГП «Город Малоярославец» подлежащих ремонту в рамках реализации муниципальной программы «Чистая вода» на территории муниципального района «Малоярославецкий район» в 2019 году | | | | | |
| 1 | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=300 мм от ул. Мирная до ул. Победы г. Малоярославца, в т.ч. установка приборов учѐта. Длина участка 698 м. | 6 108 000,00 | |  |  |  |
| 2 | Реконструкция, модернизация скважин № 14, №15 в районе железнодорожной станции и скважины № 17 в районе кирпичного завода, в т.ч. модернизация станций управления, установка датчиков уровня и пр. | 11 500 000,00 | |  |  |  |
| 3 | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=300 мм по ул. Российских газовиков (от школы до аэродромного тупика) г. Малоярославца, в т.ч. установка приборов учѐта. Длина участка 550 м | 1 352 000,00 | |  |  |  |
|  | **Итого:** | **18 960 000,0** | | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Виды работ | Стоимость работ  (руб., коп.) | Источник финансирования | | Примечание | |
| общая | местный бюджет | областной бюджет |  | |
|  | Перечень объектов МО ГП «Город Малоярославец» подлежащих ремонту в рамках реализации муниципальной программы «Чистая вода» на территории муниципального района «Малоярославецкий район» в 2020 году | | | | | |
| 1 | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=150 мм д. Маклино (через реку Карижка) МО ГП «Город Малоярославец», в т.ч. установка приборов учѐта. Длина участка 400 м | 1 385 000,00 |  |  | |  |
| 2 | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=100 мм по ул. Крупская, ул. Фрунзе г. Малоярославца, в т.ч. установка приборов учѐта. Длина участка 242 м | 145 000,00 |  |  | |  |
| 3 | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=400 мм от станции 1-го подъѐма до станции 2-го подъѐма воды, МО ГП «Город Малоярославец». Длина участка 2172 м | 13 776 00,00 |  |  | |  |
|  | **Итого:** | **15 306 000,00** | **0** |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Виды работ | Стоимость работ  (руб., коп.) | Источник финансирования | | Примечание |
| общая | местный бюджет | областной бюджет |  |
|  | Перечень объектов МО ГП «Город Малоярославец» подлежащих ремонту в рамках реализации муниципальной программы «Чистая вода» на территории муниципального района «Малоярославецкий район» в 2021 году | | | | |
| 1 | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=100 мм по ул. Ивановская г. Малоярославца от д. №50 до д. №58, в т.ч. установка приборов учѐта. Длина участка 220 м | 712 000,00 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=150 мм по ул. Г. Соколова до ул. Успенской г. Малоярославца, в т.ч. установка приборов учѐта. Длина участка 200 м. | 838 000,00 |  |  |  |
| 3 | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=200 мм по ул. Радужная г. Малоярославца, в т.ч. установка приборов учѐта. Длина участка 167 м. | 108 000,00 |  |  |  |
|  | **Итого:** | **1 658 000,00** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Виды работ | Стоимость работ  (руб., коп.) | Источник финансирования | | | Примечание |
| общая | местный бюджет | областной бюджет | |  |
|  | Перечень объектов МО ГП «Город Малоярославец» подлежащих ремонту в рамках реализации муниципальной программы «Чистая вода» на территории муниципального района «Малоярославецкий район» в 2022 году | | | | | |
| 1 | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=300 мм по ул. Российских газовиков (от К-6 до ВК-2) г. Малоярославца, в т.ч. установка приборов учѐта. Длина участка 545 м. | 3 320 000,00 |  | |  |  |
| 2 | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=300 мм по ул. Ст. Садовая (от ул. Кутузова до ул. Паровозная) г. Малоярославца, в т.ч. установка приборов учѐта. Длина участка 980 м. | 6 103 000,00 |  | |  |  |
| 3 | Реконструкция, модернизация участка сети водовода d=315 мм от ул. Мирная до водопроводной камеры проходной ООО «Агрисовгаз» г. Малоярославца. Длина участка 600 м. | 4 680 000,00 |  | |  |  |
|  | **Итого:** | **14 103 000,00** | **0** | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Виды работ | Стоимость работ  (руб., коп.) | Источник финансирования | | | Примечание |
| общая | местный бюджет | | областной бюджет |  |
|  | Перечень объектов МО ГП «Город Малоярославец» подлежащих ремонту в рамках реализации муниципальной программы «Чистая вода» на территории муниципального района «Малоярославецкий район» в 2023 году | | | | | |
| 1 | Реконструкция, модернизация участка сети водовода d=315 мм от водопроводной камеры проходной ООО «Агрисовгаз» до ВК бетонного узла г. Малоярославца. Длина участка 2700 м. | 21 060 000,00 |  |  | |  |
| 2 | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=300 мм от ул. Коммунальной до ООО «Агтсовгаз» г. Малоярославца, в т.ч. установка приборов учѐта. Длина участка 5581 м. | 43 528 000,00 |  |  | |  |
|  | **Итого:** | **64 588 000,00** | **0** |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Виды работ | Стоимость работ  (руб., коп.) | Источник финансирования | | Примечание |
| общая | местный бюджет | областной бюджет |  |
|  | Перечень объектов МО ГП «Город Малоярославец» подлежащих ремонту в рамках реализации муниципальной программы «Чистая вода» на территории муниципального района «Малоярославецкий район» в 2024 году | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт водовода Д-315 мм от ул. Мирная до ул. Коммунистическая (2-й этап) | 6 500 000,00 |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт сети водопровода по ул. Заводская, ул. Стадионная | 534 000,00 |  |  |  |
| 3 | Закольцовка сетей водопровода в районе ЦРБ г. Малоярославца. Диаметр трубопроводов 150 мм, протяжѐнность 1700 м | 5 900 000,00 |  |  |  |
|  | **Итого:** | **12 934 000,00** | **0** |  |  |