АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.12.2025 г. 			г. Малоярославец                                             № 144

Об утверждении муниципальной программы

Малоярославецкого муниципального округа

«Чистая вода»

В соответствии с постановлениями администрации Малоярославецкого муниципального округа от 01.11.2025 № 31 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Малоярославецкого муниципального округа, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Малоярославецкого муниципального округа», от 01.11.2025 № 32 «Об утверждении перечня муниципальных программ Малоярославецкого муниципального округа», руководствуясь Положением об администрации Малоярославецкого муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу Малоярославецкого муниципального округа «Чистая вода» (прилагается).

- Признать утратившим силу постановление Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» от 01.11.2018 № 1187 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 и подлежит размещению на официальном сайте администрации Малоярославецкого муниципального округа в сети интернет.

Глава Малоярославецкого

муниципального округа

Калужской области                                                                                В.В. Парфёнов

Исполнитель

Мишина Ольга Владимировна

8 /48431/ 2-79-16

Отп.5 экз.

2 экз. в дело, по 1 экз. ОЭР, ОФ, Отдел ЖКХ

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы администрации –

начальник управления финансов

________________ О.А. Лысцева

| Начальник правового управления ________________ В.И. Иванова |  | Заведующий отделом экономического развития ______________ О.В. Малыхова |
| --- | --- | --- |

Приложение к постановлению

администрации Малоярославецкого

муниципального округа

от  22.12.2025 №  144

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# «ЧИСТАЯ ВОДА»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Чистая вода в Малоярославецком муниципальном округе»

(далее – муниципальная программа)

| 1.Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Малоярославецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| 2.Соисполнители муниципальной программы | Нет |
| 3.Цель муниципальной программы | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий |
| 4.Направление муниципальной программы/соисполнитель муниципальной программы | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 5.Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2026-2031 годы, в один этап |
| 6.Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Источник финансирования; Всего, тыс. руб.; В том числе по годам (тыс. руб.). 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031. ВСЕГО; 65750,000; 16490,000; 12440,000; 9205,000; 9205,000; 9205,000; 9205,000. в том числе:. средства местного бюджета; 65750,000; 16490,000; 12440,000; 9205,000; 9205,000; 9205,000; 9205,000. |

## 2. Структура направления муниципальной программы

| N п/п | Наименование направления государственной программы/наименование структурного элемента/наименование мероприятия, входящего в состав структурного элемента | Задача структурного элемента, решение которой обеспечивается реализацией структурного элемента | Связь задачи структурного элемента с показателем направления государственной программы | Соисполнитель/участник структурного элемента | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1 | Структурный элемент «Мероприятия по повышению качества водоснабжения и водоотведения» | Внедрение перспективных технологий в сфере водоснабжения и водоотведения | 1. Количество модернизированных, реконструированных, отремонтированных объектов водоснабжения, водоотведения 2.Протяженность модернизированных, реконструированных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2026 - 2031 |
| 1.1. | Мероприятия по повышению качества водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий водоподготовки |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения с использованием перспективных технологий водоподготовки |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции, ремонту сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Обустройство, ремонт децентрализованных источников водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятия по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения | Обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения | Количество разработанных и актуализированных документов (схем водоснабжения и водоотведения) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2026 - 2031 |
| 1.2.1 | Разработка и впоследствии ежегодная актуализация схемы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат для обеспечения эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |

3. Финансовое обеспечение направления муниципальной программы

| № п/п | Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Направление « Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 65750,000 | 16490,000 | 12440,000 | 9205,000 | 9205,000 | 9205,000 | 9205,000 |
|  | средства местного бюджета | 65750,000 | 16490,000 | 12440,000 | 9205,000 | 9205,000 | 9205,000 | 9205,000 |

4.  Сведения о показателях направления муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |  | Значения показателя по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  | Источник значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | Количество модернизированных, реконструированных, отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения | шт | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | Показатель определяется по фактическому количеству объектов, модернизированных, реконструированных, отремонтированных в рамках исполнения контрактов для муниципальных нужд |
| 2 | Протяженность модернизированных, реконструированных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | м.п | 1855 |  |  | 500 |  | 500 |  | Показатель определяется по фактической протяженности модернизированных, реконструированных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения в рамках исполнения контрактов, заключенных для муниципальных нужд |
| 3 | Количество разработанных и актуализированных документов (схем водоснабжения и водоотведения) | шт | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Показатель определяется количеством разработанных, актуализированных и утвержденных документов |

5. Механизм реализации направления муниципальной программы

Управление реализацией программы осуществляет координатор программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства Малоярославецкого муниципального округа.

1. Комплекс «Мероприятия по повышению качества водоснабжения и водоотведения» с использованием перспективных технологий водоподготовки» осуществляется путем: предоставления субсидии, закупки товаров и услуг для обеспечения муниципальных нужд на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения с использованием перспективных технологий водоподготовки, в результате чего повысится качество предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствии с разработанными нормативно-правовыми актами.

2. Мероприятия по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения» осуществляется:

- путем заключения и выполнения муниципальных контрактов на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предметом которых будут являться работы по разработке и актуализации схем водоснабжения и водоотведения;

- предоставления субсидий муниципальным предприятиям на финансовое обеспечение затрат для обеспечения эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения: выполнение мероприятий по продлению лицензии на недропользование, проектирование нормативов допустимых сбросов для  очистных сооружений, проектирование зон санитарной охраны водозаборов и др.

Персональная ответственность за реализацию направления муниципальной программы возлагается на заместителя Главы администрации по ЖКХ.

- Паспорт структурного элемента направлений муниципальной программы в части результатов предоставления субсидий из бюджета Малоярославецкого муниципального округа

| № п/п | Наименование структурного элемента | Тип результата предоставления субсидии | Наименование результата предоставления субсидии | Характеристика результата предоставления субсидии (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения с использованием перспективных технологий водоподготовки | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг |  |